ВОЛОКОНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛОКОНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П о с т а н о в л е н и е

Волоконовка

29 мая 2026 г.                                                                                                 			№ 56-01/281

О принятии решения по подготовке проекта Генерального плана Волоконовского муниципального округа Белгородской области

В соответствии с п.3 статьи 32 Федерального закона от 20 марта                       2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», статьями 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законами Белгородской области от 25 февраля 2025 года № 453 «О преобразовании всех поселений, входящих в состав муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области» и от 21 декабря 2017 года № 223 «О перераспределении отдельных полномочий в сфере градостроительной деятельности между органами местного самоуправления и органами государственной власти Белгородской области»  п о с т а н о в л я ю:

1. Комиссии по подготовке документов территориального планирования Волоконовского муниципального округа начать работу по подготовке проекта Генерального плана Волоконовского муниципального округа Белгородской области.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке и утверждению проекта Генерального плана Волоконовского муниципального округа (приложение № 1).

3.  Утвердить порядок направления предложений заинтересованных лиц в комиссию по подготовке документов территориального планирования Волоконовского муниципального округа (приложение № 2).

4. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Красный Октябрь» (october31.ru) (Тимошевская И.А.) и на официальном сайте Администрации Волоконовского муниципального округа Белгородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://volokonovskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru) (Дрогачева О.А.).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Волоконовского муниципального округа по строительству и ЖКХ Копицу В.В.

Глава Волоконовского

муниципального округа                                                                   Е.А. Сотников

Приложение № 1 Утверждены постановлением Администрации Волоконовского муниципального округа от 29 мая 2026 года № 56-01/281

ПОРЯДОК И СРОКИ

проведения работ по подготовке и утверждению проекта

генерального плана Волоконовского муниципального округа

| № п/п | Основные этапы | Сроки проведения процедуры | Основание |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Решение о подготовке проекта генерального плана | В установленные сроки | ч. 2 ст. 24 ГрК РФ |
| 2. | Опубликование решения | Срок в соответствии с местными НПА | Законодательством не нормируется |
| 3. | Подготовка проекта ГП | Срок по договору на подготовку ГП | Законодательством не нормируется |
| 4. | Размещение в ФГИС ТП проекта ГП | Не менее чем за три месяца до утверждения ГП | ч. 7 ст. 9ГрК РФ |
| 5. | Уведомление органов государственной власти и ОМС об обеспечении доступа к проекту в ФГИС ТП | В 3-х дневный срок | ч. 8 ст. 9ГрКРФ |
| 6. | Согласование проекта ГП | В течение 30 дней | ч. 7 ст. 25ГрК РФ |
| 7. | Решение о дате и месте проведения публичных слушаний | После получения положительного заключения в ФГИС ТП | ст. 24 ГрК РФ |
| 8. | Опубликование решения о проведении публичных слушаний по проекту ГП; Проведение публичных слушаний; Опубликование заключения о результатах публичных слушаний | не более 1 месяца | ч. 8 ст. 28 ГрК РФ |
| 9. | Принятие решения Главой Волоконовского МО: - о согласии и направлении проекта ГП в представительный ОМС; - об отклонении проекта ГП и направлении на доработку | Законодательством не нормируется | ч. 9 ст. 28 ГрК РФ |
| 10. | Принятие решения Главой Волоконовского МО: - об утверждении ГП - об отклонении проекта ГП и направлении на доработку | Законодательством не нормируется | ч. 13 ст. 24 ГрК РФ |
| 11. | Опубликование и размещение на сайте ОМС утвержденного ГП | Срок в соответствии с местными НПА | Законодательством не нормируется |
| 12. | Размещение утвержденного ГП на сайте ФГИС ТП | Не более 10 дней | ч. 2 ст. 57.1, ч. 9 ст. 9 ГрК РФ |
| 13. | Размещение утвержденного ГП в ГИСОГД | В течение 10 рабочих дней | ч. 3 ст. 57ГрК РФ |

Приложение № 2 Утвержден постановлением Администрации Волоконовского муниципального округа от 29 мая 2026 года № 56-01/281

ПОРЯДОК

направления предложений заинтересованных лиц в Комиссию

по подготовке проекта Генерального плана

Волоконовского муниципального округа

1. С момента опубликования сообщения о подготовке Проекта генерального плана Волоконовского муниципального округа Белгородской области (далее – Проект) в течение установленного срока заинтересованные лица вправе направить в Комиссию по подготовке документов территориального планирования Волоконовского муниципального округа (далее – Комиссия) свои предложения.

2. Предложения с пометкой «В Комиссию по подготовке документов территориального планирования Волоконовского муниципального округа» направляются по почте по адресу: Белгородская область, Волоконовский муниципальный округ, п. Волоконовка, ул. Ленина, д. 60, Администрация Волоконовского муниципального округа, или по электронной почте по адресу: volarhitektura@yandex.ru.

3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений.

4. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не относящиеся к компетенции Комиссии, не рассматриваются.

5.  Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

6. Комиссия вправе вступать в переписку с заинтересованными лицами, направившими предложения.